Informe de actividades
Help4Traveling

El siguiente informe, presentado en el segundo monitoreo de la primer tarea, y primer parte del proyecto, incluye las actividades realizadas hasta la fecha(27/8/16) por los integrantes del grupo 1, junto con la forma en la que hemos dividido y hecho el trabajo.
***

Durante la primer semana de trabajo, los integrantes del grupo nos enfocamos en ambos, la etapa de análisis y diseño de la realidad; dedicando para esto, casi la totalidad de las horas de la semana. El resto de las horas que no comprendieron análisis o diseño, fueron puestas en el estudio y aprendisaje de herramientas y tecnologías con las que se iban a necesitar estar familiarizado; tal es el caso con Git, Netbeans, Java.
El primer paso consistía en conocer y entender la realidad del problema. Para esto, cada uno realizó una interpretación de la letra. Lo siguiente, fué el armado y diseñado del modelo de domino, con el aporte de cada uno. Esta etapa, o actividad fué llevada a cabo en, alrededor, 2 o 3 días. Cabe destacar que ésta, y las demás actividades, son trabajadas principalmente en las horas en las que el grupo se reune(2 o 3 horas por día, aprox.), sumado al trabajo individual. El modelo de dominio estaba cerca de terminarse, cuando fué corregido y finalmente completado luego del primer monitoreo, gracias a las criticas presentadas por el cliente. Posteriormente, en unas de las reuniones, se dividieron los casos de uso, de manera tal que todos realizaramos, más o menos, la misma cantidad de ellos. Esto nos permitió avanzar rapidamente, y así poder haber terminado los diagramas de secuencia del sistema, y con esto, concluir también la etapa de análisis. De todas maneras, hubieron errores e incoherencias que fueron corregidas posteriormente.
Por otro lado, y casi que en paralelo, se iba realizando el trabajo correspondiente a la etapa de diseño; el mismo consistía en determinar como iba a hacer el sistema para resolver las operaciones. En este sentido, es que cada integrante siguió trabajando con los casos de uso que les correspondía, y así, de la misma forma que anteriormente, se trabajo en los diagramas de comunicación. Esta actividad fue llevada a cabo, en su mayoría, de manera individual, tomando, aproximadamente, unos 4 o 5 días en total. Por último, se comenzó con el Diagrama de clases de diseño, de manera tal que cada integrante lo iba completando con los métodos y clases que se hacían evidentes, a medida que se avanzaba con los diagramas de comunicación.
Pasando a la segunda, y actual semana, se trabajo en la persistencia e interfaz gráfica del sistema, mientras se seguía con los diagramas de comunicación y de clases de diseño.
Se comenzó y terminó con la realización de la interfaz gráfica, correspondiente a la aplicación en Java/Swing para la administración del sistema; cumpliendo el rol de servidor central. Dicha actividad tuvo una duración de 3 días, si se tiene en cuenta que hubo que corregir problemas de resolución.
Como se decía anteriormente, en esta semana comenzamos con el trabajo relacionado a la peristencia del sistema, la base de datos. Por este motivo, es que nos dividimos nuevamente las tareas, asignando a ciertos integrantes la responsabilidad de llevar a cabo esta actividad, mientras que los demás continuaban corrigiendo y mejorando los diagramas de la etapa de diseño. La actividad mencionada constaba de dos etapas bien definidas. La primera consistía en realizar la documentación asociada, relfejando nuestra realidad. La segunda, en plasmar dichos modelos en un manejador de base de datos, para poder de esta manera, proseguir con el desarrollo. Puntualmente, señalar que se realizó el Modelo entidad relación(M.E.R), el Modelo relacional(M.R), y el Pasaje a tablas. Cabe destacar que gracias a estos, se nos facilitó bastante la implementación de spcripts para la creación de objetos de la base de datos, como, por ejmplo, tablas, usuarios, permisos, e incluso la base de datos misma.
En determinado momento, nos planteamos la posibilidad de utilizar la tecnología Java Persistance API, o JPA, en lugar de JDBC. Dicho planteamiento surgió de la duda de si realmente estabamos sacando provecho de las capacidades o caracteristicas del enfoque orientado a objetos. Al investigar, pudimos encontrar que JPA viene como una solución a ese planteamiento. Posteriormente, acordamos investigar la implementación de esta tecnología, para saber si era apropiado o no, para nosotros, el utilizarlo en este momento, considerando el factor tiempo-dificultad.
Ya hacia el final de esta semana, es que comenzamos con la implementación de la aplicación. Organizados de la misma manera, asignando ciertas clases, controladores, interfaces, etc, a cada integrante, y trabajando individualmente, con la ayuda del sistema de versionado que estamos utilizando, para asegurarnos de que siempre se esté trabajando sobre lo más reciente, y al mismo tiempo, no sobre el mismo documento.
Hasta el momento, y a modo de conclusión, señalar que hemos venido cumpliendo con las metas u objetivos particulares que nos hemos venido planteando. Dicho de otro modo, hemos cumplido con las tareas, grupales e individuales, dentro de lo esperado, o, por lo menos, no de una manera que nos haya retrasado.